TENSININI APP

app de control de tensión arterial y pulso para mi madre / 17 de junio de 2026

De que va el proyecto?

He creado una app móvil para un paciente con hipertensión que tiene que registrar la tensión y el pulso tres veces al día, hasta ahora lo apuntaba en una libreta de papel. Tiene que ser una app sencilla para que lo haga desde el móvil en segundos, sin complicaciones ya que es una persona mayor. También quiero gráficos para poder ver la evolución en semanas o meses y ver si su estado emocional se relaciona con subidas de tensión, además poder compartir esa información con su médico cuando haga falta.

Una de las cosas que más me interesa es poder relacionar las subidas de tensión con su estado de ánimo en ese momento (tranquila, nerviosa o enfadada), porque sospecho que hay relación y quiero poder verlo con datos reales, no solo intuición.

La app solo será utilizada por un usuario, el paciente. Registrará sus propias mediciones.

## Stack tecnológico

Esta es la combinación de tecnologías que he decidido usar, y por qué cada una tiene sentido aquí:

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| App móvil | Kotlin + Jetpack Compose | Es lo que recomienda Google ahora para Android nativo, y lo que más se pide en ofertas junior. |
| Backend | Spring Boot (Java) | Aprovecho lo que ya manejo de mis prácticas en bases de datos y consultas. |
| Base de datos | MySQL | Alojada en un servicio gratuito (Render o Railway) para que esté disponible aunque mi madre tenga el móvil apagado. |
| Notificaciones | WorkManager / AlarmManager (Android) | Para los 3 avisos diarios de recordatorio de medición. |
| Informes | PDF + sistema de compartir nativo de Android | Para que el informe llegue al médico sin que él tenga que instalar ni configurar nada. |

## Funcionalidades del MVP

La primera versión funcional (MVP) incluye:

- Registro y login para paciente y cuidadora.

- Registro de medición: sistólica, diastólica, pulso, fecha, hora y franja del día (mañana, tarde o noche).

- Estado emocional de cada medición mediante 3 emojis: tranquila, nerviosa/agitada y enfadada.

- Historial completo de mediciones.

- Notificaciones tres veces al día para recordar la medición.

- Estadísticas con gráfico semanal y mensual (con selector), con los puntos coloreados según el estado emocional.

- Comparativa de la tensión media según el estado emocional.

- Generación de un informe en PDF del periodo elegido.

- Envío del informe por el sistema de compartir nativo de Android (WhatsApp, email, etc.).

## Decisiones que he tomado, y por qué

Kotlin + Jetpack Compose en vez de Java: aunque mi stack actual tiene más Java, Kotlin es lo que recomienda Google ahora mismo para Android, y me va a abrir más puertas a la hora de buscar trabajo.

Backend con acceso remoto, no solo almacenamiento local: decidí que los datos no se queden solo en el móvil de mi madre porque quiero poder verlos yo también, desde cualquier sitio, sin depender de que su teléfono esté encendido o conectado.

Por qué no hay portal web para el médico: al principio valoré crear un portal donde el médico pudiera entrar con su propio usuario a consultar el historial. Es viable técnicamente, pero cuanto más lo pensé menos sentido le vi para una primera versión real. En la sanidad pública española, un médico de cabecera atiende a muchos pacientes en consultas de pocos minutos y trabaja sobre el sistema clínico oficial de su comunidad, no sobre aplicaciones externas. Pedirle que entre por su cuenta a una app ajena para revisar los datos de una paciente más no es realista: no tiene el tiempo, ni la costumbre, ni en muchos casos el permiso institucional para hacerlo.

Informe en PDF + envío, en vez de portal: decidí invertir el planteamiento: en lugar de que el médico tenga que ir a buscar la información, la app genera un informe que mi madre o yo le podemos enviar directamente cuando hay cita o cuando haga falta, por el canal que él ya use (WhatsApp, email, o mostrándolo en el móvil durante la consulta). Así la información le llega igual, sin pedirle a nadie que cambie su forma de trabajar.

## Roadmap: 5 semanas, día a día

Esta es la planificación que voy a seguir para subir código a GitHub cada día. De lunes a viernes; los fines de semana los dejo libres o para repasar.

| Semana | Día | Tarea |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Lunes | Diseñar el modelo de datos (Usuario, Medición) incluyendo desde el inicio el estado emocional, y crear cuenta en la plataforma de hosting. |
| Semana 1 | Martes | Crear el proyecto Spring Boot y configurar la conexión a MySQL + entidad Usuario. |
| Semana 1 | Miércoles | Registro y login básico con Spring Security. |
| Semana 1 | Jueves | Entidad Medición relacionada con Usuario, con el campo de estado emocional. |
| Semana 1 | Viernes | Crear y listar Mediciones (CRUD) + primer README del proyecto. |
| Semana 2 | Lunes | Validaciones: rangos de tensión razonables, no repetir franja del día. |
| Semana 2 | Martes | Endpoint para que la cuidadora vea las mediciones de la paciente. |
| Semana 2 | Miércoles | Endpoint de estadísticas: media, mínimo y máximo por periodo. |
| Semana 2 | Jueves | Tests con JUnit del backend. |
| Semana 2 | Viernes | Documentar la API (Swagger) y desplegar el backend. |
| Semana 3 | Lunes | Proyecto Android con Jetpack Compose + pantalla de login conectada a la API. |
| Semana 3 | Martes | Pantalla “Nueva medición”: sistólica, diastólica, pulso y los 3 emojis de estado emocional. |
| Semana 3 | Miércoles | Conectar el formulario al backend con Retrofit. |
| Semana 3 | Jueves | Pantalla de historial de mediciones. |
| Semana 3 | Viernes | Manejo de errores y estados de carga. |
| Semana 4 | Lunes | Notificaciones locales 3 veces al día para recordar la medición. |
| Semana 4 | Martes | Pantalla de estadísticas con gráfico semanal/mensual (selector) y puntos coloreados según el estado emocional. |
| Semana 4 | Miércoles | “Modo cuidadora” para ver los datos de mi madre desde mi propio móvil. |
| Semana 4 | Jueves | Alertas visuales si un valor sale del rango normal. |
| Semana 4 | Viernes | Pulir la interfaz pensada para una persona mayor: texto grande, pocos pasos, botones claros. |
| Semana 5 | Lunes | Generar el informe en PDF con la tabla y el gráfico del periodo elegido. |
| Semana 5 | Martes | Botón “Enviar informe” usando el sistema de compartir nativo de Android. |
| Semana 5 | Miércoles | Tests básicos de la app. |
| Semana 5 | Jueves | Generar el APK, instalarlo en el móvil de mi madre y probarlo con ella de verdad. |
| Semana 5 | Viernes | README en inglés con capturas de pantalla y subida final a GitHub. |

## Posibles mejoras futuras

Portal web con acceso para el médico: lo descarté para esta primera versión por lo explicado más arriba, pero lo dejo anotado como posible ampliación futura, sobre todo si en algún momento quiero explorar una integración real con los sistemas oficiales de salud en lugar de una app paralela.

Exportar datos en otros formatos: por ejemplo CSV, si en el futuro mi madre cambia de médico y necesita pasar el histórico completo a otro sistema.